МИСБ · Монитор-консолидатор

План удвоения ежедневного потока лидов

Анализ работы сайта и сбора, 03.10.2026

Дата анализа: 03.10.2026

Цель: ×2 к метрике «ядро-открытых лидов в сутки»

Ничего не куплено и не оформлено; цены — ориентиры без проверки

# 1. Резюме

Цель: увеличить в два раза число получаемых ежедневно лидов. Предлагаемая метрика: новые лиды в ярусах «ядро» и «ядро-общ» с открытым приёмом на дату сбора, в сутки (M1). Все «лиды в базе» и «новые» лиды как метрика не годятся: за сутки 03.10 их было 51–340 за запуск, но с открытым приёмом всего 7–132, и больше всего новых дают планы-графики без срока подачи.

- Базовая линия M1: медиана 61, среднее 73 ядро-открытых лидов в сутки за 28.09–02.10 (34, 61, 62, 149, 61); приоритет ≥ 60 — около 18 в сутки. Цель: не менее 125–145 в сутки (медиана) к 01.12.2026.

- Главная находка: добавочные запуски в течение дня почти не дают нового: после первого дневного запуска остаётся ≈ 7 открытых лидов на запуск. Рост должен идти от новых источников и расширения профиля, а не от частоты чтения тех же страниц.

- Без платных подписок: пункты 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12 дают +34…95 ядро-открытых в сутки (≈ +25…70 после вычета пересечений источников) — это 40–115 % базовой медианы. Для надёжного удвоения нужен запас: регистрации на ЭТП (+10…30) и платный пилот (+10…25), см. §5.

- Решения от вас: профиль мероприятий (п. 3) и консалтинга (п. 12), регистрация на ЭТП и ЭЦП (п. 5), оплата одного пилота (п. 6 или 7), администрирование релея (п. 8, 9) — см. §6.

# 2. Базовая линия: что получаем сейчас

Новые лиды по дате сбора (по данным базы на 03.10.2026)

| День сбора | Всего новых | С открытым приёмом | Ядро-открытых (M1) | Приоритет ≥ 60, открытых | Позиции планов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.09 | 1 171 | 424 | 61 | 9 | 150 |
| 29.09 | 1 317 | 663 | 34 | 11 | 224 |
| 30.09 | 2 111 | 1 038 | 62 | 14 | 583 |
| 01.10 | 978 | 563 | 149 | 41 | 176 |
| 02.10 | 476 | 281 | 61 | 13 | 41 |
| Среднее (5 дн.) | 1 211 | 594 | 73 | 18 | 235 |

Первые дни (24–30.09) включают разовое наполнение базы (бэкфилл), поэтому «всего новых» завышено; устойчивый поток — около 300 открытых и 60–70 ядро-открытых в сутки. 03.10 шесть запусков за день: 340/132 → 109/7 → 157/108 → 106/31 → 44/7 → 51/7 (новых / открытых).

Источники по ядро-открытым лидам за 5 дней (28.09–02.10)

| Источник | Всего | Открытых | Ядро-открытых | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РосТендер | 819 | 702 | 85 | 57 % лидов с запасом ≤ 1 дня |
| Бикотендер | 285 | 264 | 61 | заказчик и площадка не отдаются |
| ЕИС 44-ФЗ (ГосПлан) | 1 147 | 769 | 40 | основной канал |
| Планы-графики 44-ФЗ / 223-ФЗ | 642 | 126 | 48 | срока подачи нет по природе |
| TenderGuru | 659 | 270 | 31 | 10 карточек на запрос |
| B2B-Center | 137 | 133 | 28 | 8 из 11 страниц читаются |
| Energybase | 277 | 81 | 20 | сроки восстановлены 03.10 |
| КомТендер | 227 | 144 | 18 |  |
| ЕИС 223-ФЗ | 774 | 321 | 9 | много открытых, мало ядра |
| Прогноз повторных закупок | 532 | 0 | 0 | сигнал без срока |
| Итого | 6 053 | 2 939 | 367 |  |

- Площадка (ЭТП) известна у 79 из 367 ядро-открытых (22 %): РТС-тендер 43, Росэлторг 16, Сбербанк-АСТ 9, ЭТП ГПБ 4; у 288 площадка не определена — это лиды агрегаторов и коммерческих заказчиков.

- Запуски: 34 запуска с 29.09 дали 5 633 новых; последние штатные запуски 24–46 минут, в 03.10 шаг results занял 29 минут из 46 из-за таймаутов ГосПлана (исправлено ограничением по времени).

- Охват плана: из 207 источников плана читаются 38 (36 полностью, 2 частично), 169 — пропуск по плану или не читаются из облака; 41 источник читался 3+ раза и не дал ни одного нового лида.

# 3. Диагноз: где теряем лиды

| Причина потерь | Подтверждение | Что делает пункт плана |
| --- | --- | --- |
| Фильтр режет подходящее | 3 230 отсечено: 1 303 «нет формы обучения», 1 033 «предмет не обучение», 894 «исключение»; 240 — мероприятия, 52 из них открыты | № 3, 4, 12 |
| Не читается из облака | 169 из 207 источников: ЭТП закрыты проверками на бота, релей ответил на 1 из 486, BY/UZ/Москва/МО — только через релей | № 8, 9, 11, 14 |
| Закрытые и коммерческие процедуры | 78 % ядро-открытых без известной площадки; приглашения видны только зарегистрированным поставщикам | № 5, 6, 7 |
| Поздний сбор | 57 % лидов РосТендера с запасом ≤ 1 дня; одно чтение в сутки | № 1 |
| Обрезка источником | TenderGuru: 10 карточек на запрос; ГосПлан /contracts — таймауты | № 7, 9 |
| Время запуска уходит впустую | 41 источник без новых лидов за 3+ чтения, etp-search ≈ 12 мин без новых | № 2 |
| Нет измерения полноты | потолок роста не известен, оценки основаны на внутренней статистике | № 13 |

# 4. Новые направления роста

Оценки даны в ядро-открытых лидах в сутки (метрика M1). Цены платных сервисов я не проверял: страницы тарифов отдают 403/404 из облака, цифры — ориентиры для решения, их нужно уточнить по прайсу. Ничего не куплено и не оформлено.

Сводка

| № | Направление | Прирост, M1/сут. | Стоимость | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Три сбора в сутки вместо одного плановых (утро / день / вечер) | +8…20 ядро-открытых в сутки | 0 ₽ | я |
| 2 | Перераспределение времени: источники с нулём новых лидов — реже, etp-search — меньше | 0 напрямую | 0 ₽ | я |
| 3 | Деловые и корпоративные мероприятия в профиль (форумы, конференции, тимбилдинг, корпоративные события) | +8…25 ядро-открытых в сутки | 0 ₽ | я |
| 4 | Второй проход LLM по отсечённым фильтром и «нужна проверка» | +3…8 ядро-открытых в сутки | расход сеанса | я |
| 5 | Регистрация МИСБ на 5–7 ЭТП и подписки на приглашения по e-mail | +10…30 ядро-открытых в сутки | 0–30 тыс. ₽ в год | вы |
| 6 | Платный пилот агрегатора на 1 месяц (Контур.Закупки, Тендерплан или Seldon) с A/B по уникальным лидам | +10…25 ядро-открытых в сутки | до 10 000 ₽ за месяц пилота | вы |
| 7 | Полный тариф TenderGuru (снять лимит 10 карточек на запрос) | +10…20 ядро-открытых в сутки | цена тарифа не проверена | вы |
| 8 | Российский релей: Беларусь, Электронный магазин МО, Портал поставщиков Москвы, ТЭК-Торг | +4…12 ядро-открытых в сутки | 0 ₽ | вы или админ релея |
| 9 | Независимый канал: открытые данные ЕИС (архивы извещений по FTP) через релей | +3…8 ядро-открытых в сутки и страховка от сбоев ГосПлана | 0 ₽ | админ релея |
| 10 | Гранты и программы «Мой бизнес», фонды, региональные центры поддержки МСП | +3…8 ядро-открытых в сутки | 0 ₽ | я |
| 11 | Ручной просмотр корпоративных порталов закупок раз в день (ЭТП ГПБ секция «Газпром», Газпром нефть, РЖД, Росатом, Лукойл) | +3…8 ядро-открытых в сутки | 0 ₽, 15 минут в день | вы или сотрудник |
| 12 | Консалтинг и организационное развитие в профиль (ассессмент, стратегические сессии, оргдиагностика, методологическая поддержка) | +2…6 ядро-открытых в сутки | 0 ₽ | я |
| 13 | Контрольная выборка: ручная проверка полноты (recall-аудит) раз в неделю | 0 напрямую | 0 ₽, 30 минут в неделю | вы или сотрудник, я |
| 14 | Внешний аналитик на региональные порталы и малые закупки (альтернатива/дополнение) | +8…15 ядро-открытых в сутки | ориентир 15–30 тыс. ₽/мес | внешний исполнитель |

## 1. Три сбора в сутки вместо одного плановых (утро / день / вечер)

- Суть. Сейчас плановый запуск один (06:52 МСК), остальные ручные. Добавить два лёгких запуска (≈12 мин): ЕИС-дельта, РосТендер, КомТендер, Бикотендер, B2B, планы-графики. Закупки, опубликованные днём и вечером, берём в день публикации, а не на следующее утро.

- Ожидаемый прирост. +8…20 ядро-открытых в сутки. Основание: 03.10 дополнительные запуски дали 108 / 31 / 7 / 7 открытых лидов (первый добрал накопленное, следующие — по ≈7); доля ядра среди открытых — 12,5 % (367 из 2 939 за 5 дней) → ≈ 10–20 ядра в сутки за два запуска.

- Стоимость. 0 ₽ (расход лимита сеансов Routine).

- Кто делает. я (расписание + облегчённый режим плана).

- Риски. лимит сеансов в сутки; рост дублей (закрывает known.json).

- Как измерить. доля лидов с запасом ≤ 1 дня («поздно») и число ядро-открытых по дням.

## 2. Перераспределение времени: источники с нулём новых лидов — реже, etp-search — меньше

- Суть. 41 источник с 29.09 прочитан 3 и более раз и не дал ни одного нового лида; 16 из них читались в каждом из трёх дневных запусков 03.10 (подборки B2B-Center, Energybase ×2, TenderGuru по площадкам и по ценам, MITWORK, портал Южного Урала, корпоративные университеты, реестры v7, РосТендер «Тренинги» и «Event», РАД). Часть редких источников 03.10 уже переведена на чтение раз в 5–7 дней; предлагается перевести остальные на раз в 2–3 дня, а поиск по площадкам etp-search (≈12 мин, 0 новых) — на раз в 7 дней и меньшую порцию. Освободившиеся 15–20 минут идут на направление 1 и новые источники.

- Ожидаемый прирост. 0 напрямую; условие для №1 и №3 (укладываться в 35 минут). Основание: runs с 29.09: 41 источник «читался ≥ 3 раз, новых 0»; запуски 03.10 — 24–46 минут, из них 29 минут съели таймауты ГосПлана (исправлено).

- Стоимость. 0 ₽.

- Кто делает. я.

- Риски. сезонные источники (планы 223-ФЗ в декабре) — оставить refreshDays 30, не skip.

- Как измерить. длительность запуска, число источников с нулём новых.

## 3. Деловые и корпоративные мероприятия в профиль (форумы, конференции, тимбилдинг, корпоративные события)

- Суть. Сейчас лот «организация мероприятий» без слов обучения отсекается («нет формы обучения» — 1 303 лида из собранных). Предлагается принимать мероприятия с деловой, обучающей или командной целью (не питание, не аренда, не праздники) с ярусом «ядро-общ» и меткой «мероприятие». Решение нужно от заказчика.

- Ожидаемый прирост. +8…25 ядро-открытых в сутки. Основание: среди 3 230 отсечённых из уже собранного — 240 с формулировками мероприятий, 52 из них с открытым приёмом (≈ 5 в сутки только по агрегаторам; ЕИС даёт в 3–5 раз больше, доля неизвестна — измеряем теневым режимом 3 дня).

- Стоимость. 0 ₽.

- Кто делает. я; решение — заказчик.

- Риски. шум (праздники, кейтеринг, застройка): ограничивается правилами EXCL_CORE и ярусом «ядро-общ».

- Как измерить. доля «подходит» среди принятых, число ядро-открытых.

## 4. Второй проход LLM по отсечённым фильтром и «нужна проверка»

- Суть. Раз в сутки модель просматривает названия, отсечённые по «нет формы обучения» и «исключение» (≈ 130 в сутки), и возвращает те, что по смыслу подходят (например, «Развитие управленческих компетенций» без слов «обучение»). Решение человека не заменяет; результат — в ярус «ядро-общ» с меткой «проверить».

- Ожидаемый прирост. +3…8 ядро-открытых в сутки. Основание: 3 230 отсечённых за 10 дней (1 303 «нет формы обучения»); доля подходящих по выборке словаря 5–10 %, открытых — 35 %.

- Стоимость. расход сеанса (без доплат).

- Кто делает. я.

- Риски. ложные срабатывания; ограничить 100 названий в сутки и порогом уверенности.

- Как измерить. доля лидов от прохода, которые человек отметил «в работу».

## 5. Регистрация МИСБ на 5–7 ЭТП и подписки на приглашения по e-mail

- Суть. Закупки коммерческих заказчиков и закрытые процедуры публично не видны: приглашения приходят только зарегистрированным поставщикам. Нужно зарегистрироваться на РТС-тендер, B2B-Center, ЭТП ГПБ, Росэлторг, Сбербанк-АСТ, Фабрикант, SberB2B; настроить фильтры по ключевым словам (направления из fit.json) и отдельный ящик закупок. Письма раз в день загружаются на сайт через вкладку «Импорт» (я пишу разбор писем).

- Ожидаемый прирост. +10…30 ядро-открытых в сутки (в основном коммерческие). Основание: коммерческие и 223-ФЗ-заказчики дают 78 % ядро-открытых без известной площадки — публичная лента неполна; у площадок приглашения уходят подписчикам до публикации.

- Стоимость. 0–30 тыс. ₽ в год (ЭЦП и аккредитация там, где требуется; цены не проверял, уточнить у площадок).

- Кто делает. вы (регистрация, ЭЦП), я (парсер писем, импорт).

- Риски. часть площадок требует платной аккредитации; спам.

- Как измерить. число лидов из писем в сутки, доля уникальных относительно публичных.

## 6. Платный пилот агрегатора на 1 месяц (Контур.Закупки, Тендерплан или Seldon) с A/B по уникальным лидам

- Суть. Подписка на один сервис по бюджету до 10 тыс. ₽/мес на 30 дней; ту же ленту ключевых слов сравниваем с нашей выдачей. Решение о продлении — только если уникальных ядро-открытых лидов ≥ 10 в сутки. Цены сайтов из облака недоступны (403/404), ориентир — не проверенный: единицы тысяч рублей в месяц, уточнить по прайсу.

- Ожидаемый прирост. +10…25 ядро-открытых в сутки (после вычета пересечения с нашими 70–80 %). Основание: прошлый план (раздел 9) и оценка GOSPLAN-11: бесплатные источники закрывают ЕИС почти полностью, платные добавляют коммерческие и закрытые процедуры.

- Стоимость. до 10 000 ₽ за месяц пилота (разово, из бюджета).

- Кто делает. вы (оплата, ключ API, если есть), я (подключение и сравнение).

- Риски. не окупится, если пересечение выше 85 %; ограничения экспорта.

- Как измерить. уникальные ядро-открытые лиды в сутки; цена лида.

## 7. Полный тариф TenderGuru (снять лимит 10 карточек на запрос)

- Суть. Сейчас API отдаёт 10 новейших карточек на запрос, вторая страница закрыта, заказчик и площадка скрыты. Полный тариф даёт глубину, заказчика и площадку в карточке. Альтернатива пункту 6, не вместе.

- Ожидаемый прирост. +10…20 ядро-открытых в сутки. Основание: TenderGuru: 659 лидов за 5 дней, 31 ядро-открытый (≈ 6 в сутки) при 10 карточках на запрос; снятие лимита даёт 2–4× глубины; заказчик и площадка превратят лиды без ЭТП в пригодные. Добавленные 03.10 запросы про исследование рынка и анализ цен за 3 запуска новых лидов не дали: это довод в пользу глубины, а не новых слов.

- Стоимость. цена тарифа не проверена (страница тарифов отдаёт 403); ориентир — до 10 000 ₽/мес.

- Кто делает. вы (оплата), я (подключение).

- Риски. часть выдачи уже дублируется нашими источниками.

- Как измерить. доля новых лидов TenderGuru, не найденных другими источниками.

## 8. Российский релей: Беларусь, Электронный магазин МО, Портал поставщиков Москвы, ТЭК-Торг

- Суть. Три доработки сервера-релея: корневой сертификат Беларуси (icetrade.by, goszakupki.by), POST-запрос для электронного магазина МО (api.market.mosreg.ru, ≈ 900 открытых закупок), разбор цепочки переадресаций ТЭК-Торг. Закупки малого объёма: быстрые, без торгов.

- Ожидаемый прирост. +4…12 ядро-открытых в сутки. Основание: сейчас эти 4 источника отключены (skip): 3 проверки в сутки были бы бесплатными; МО — по оценке ru_pilot +1–4 малые закупки в неделю на словарь, при полном обходе — больше.

- Стоимость. 0 ₽ (ваш сервер).

- Кто делает. вы или админ релея (2–3 часа), я (скрипты).

- Риски. блокировки дата-центровых адресов; правила robots (обход проверок на бота не используем).

- Как измерить. число лидов с релея и доля ядра.

## 9. Независимый канал: открытые данные ЕИС (архивы извещений по FTP) через релей

- Суть. ГосПлан — единственный канал в ЕИС; в сутки он падает по таймаутам (29 минут пропало на results). FTP-архивы zakupki.gov.ru бесплатны и дают полный список извещений 44/223-ФЗ; скрипт на релее фильтрует их словарём и присылает готовые строки.

- Ожидаемый прирост. +3…8 ядро-открытых в сутки и страховка от сбоев ГосПлана. Основание: сейчас gosplan-delta даёт 15–30 строк за вызов; полный дневной архив покрывает и закупки, которые ГосПлан не отдаёт по updated_after.

- Стоимость. 0 ₽.

- Кто делает. админ релея (2–3 дня), я (разбор XML).

- Риски. трафик (до нескольких ГБ/сутки), задержка публикации архивов.

- Как измерить. лиды, которых нет в ГосПлане; сверка по номерам.

## 10. Гранты и программы «Мой бизнес», фонды, региональные центры поддержки МСП

- Суть. Центры «Мой бизнес», фонды поддержки, агентства развития закупают обучение предпринимателей и госслужащих; значительная часть идёт вне ЕИС. Добавить 20–30 региональных страниц и каналы (флаг grant уже есть).

- Ожидаемый прирост. +3…8 ядро-открытых в сутки. Основание: в словаре есть класс «гранты и конкурсы», но источников нет; оценка по числу субъектов (≈ 85) × 1 закупка обучения в месяц на центр.

- Стоимость. 0 ₽.

- Кто делает. я.

- Риски. разные форматы страниц; часть закрыта robots.

- Как измерить. лиды с флагом grant, доля открытых.

## 11. Ручной просмотр корпоративных порталов закупок раз в день (ЭТП ГПБ секция «Газпром», Газпром нефть, РЖД, Росатом, Лукойл)

- Суть. Портал Газпрома и других холдингов не читается из облака. Вы или сотрудник раз в день за 15 минут просматриваете выдачу по ключевым словам и вносите номера через вкладку «Импорт» (или отмечаете в кнопке «Добавить лид»). Я подтягиваю данные по номеру и ставлю знак ЭТП.

- Ожидаемый прирост. +3…8 ядро-открытых в сутки. Основание: 12 закупок в секции «Газпром» уже видно через ЕИС; закрытые разделы портала дают больше, оценка 2–3× от видимых.

- Стоимость. 0 ₽, 15 минут в день.

- Кто делает. вы или сотрудник.

- Риски. нерегулярность; решается напоминанием.

- Как измерить. число лидов из ручных вводов в сутки.

## 12. Консалтинг и организационное развитие в профиль (ассессмент, стратегические сессии, оргдиагностика, методологическая поддержка)

- Суть. Сейчас такие лоты проходят только с признаками обучения. Предлагается отдельный ярус «консалтинг» с флагом и пониженным приоритетом.

- Ожидаемый прирост. +2…6 ядро-открытых в сутки. Основание: в отсечённом — 3 лида с такими формулировками за 10 дней: пласт малый, но почти бесплатный; решение заказчика.

- Стоимость. 0 ₽.

- Кто делает. я; решение — заказчик.

- Риски. шум: консалтинг ИТ и стройки; оставляем только по словам персонала и управления.

- Как измерить. доля «в работу» среди консалтинговых.

## 13. Контрольная выборка: ручная проверка полноты (recall-аудит) раз в неделю

- Суть. Раз в неделю 30 минут вручную: найти в ЕИС и на 2–3 агрегаторах 20–30 актуальных закупок обучения по ключевым словам и проверить, есть ли они на сайте. Доля пропусков показывает реальный потолок роста и ставит приоритеты остальных пунктов.

- Ожидаемый прирост. 0 напрямую; уточняет остальные оценки. Основание: сейчас полнота не измеряется: оценки в этом плане основаны на отсечённых и на внутренней статистике, а не на независимой выборке.

- Стоимость. 0 ₽, 30 минут в неделю.

- Кто делает. вы или сотрудник, я (сводка).

- Риски. малая выборка.

- Как измерить. доля пропущенных закупок; динамика по неделям.

## 14. Внешний аналитик на региональные порталы и малые закупки (альтернатива/дополнение)

- Суть. Фрилансер или стажёр 1 час в день просматривает порталы, которые не читаются автоматически (Москва, СПб, Татарстан, Башкортостан), и вводит лиды через «Импорт». Дороже остальных вариантов и превышает бюджет в 10 тыс. ₽/мес.

- Ожидаемый прирост. +8…15 ядро-открытых в сутки. Основание: оценка по числу порталов (4–6) и объёму малых закупок обучения (1–3 в сутки на портал).

- Стоимость. ориентир 15–30 тыс. ₽/мес (не проверялся) — выше бюджета; только по решению заказчика.

- Кто делает. внешний исполнитель; я — приём и дедуп.

- Риски. качество ввода; зависимость от человека.

- Как измерить. лиды в сутки, цена лида.

# 5. Что реально даст удвоение

| Пакет | Пункты | Прирост M1/сут. (диапазон) | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| А. Бесплатные, делаю я | 1, 2, 4, 10, 12 | +16…42 | 0 ₽ |
| Б. Бесплатные, решение или админ | 3, 8, 9, 11 | +18…53 | 0 ₽, админ релея, 15 мин/день |
| В. Регистрация на ЭТП | 5 | +10…30 | 0–30 тыс. ₽/год |
| Г. Платный пилот (один из) | 6 или 7 | +10…25 | до 10 000 ₽ на месяц |
| Д. Внешний аналитик | 14 | +8…15 | 15–30 тыс. ₽/мес (выше бюджета) |

Пакеты пересекаются: источники и ЭТП дублируют друг друга. Я закладываю потери на пересечение 20–30 %. Пакеты А+Б дают +34…95, после вычета пересечения ≈ +25…70 при цели +61 (удвоение медианы 61) или +73 (среднего). Нижняя граница без платных пунктов цели не достигает, поэтому нужен хотя бы один из пакетов В или Г. Без решения по мероприятиям (п. 3) цель по бесплатным пакетам не достигается.

# 6. Дорожная карта и решения

| Неделя | Что делаем | Результат/контроль |
| --- | --- | --- |
| 05–11.10 | № 2 (чистка источников), № 1 (три запуска в сутки), № 4 (проход LLM), № 13 (первая контрольная выборка); включить теневой режим № 3 на 3 дня | M1 ≥ 80 в сутки; замер доли мероприятий |
| 12–18.10 | № 3 по итогам теневого режима (после вашего решения), № 10 (30 региональных центров), решение по пилоту № 6/7 | M1 ≥ 95 |
| 19–25.10 | № 5 (регистрации, ящик закупок, разбор писем), № 8 (релей: BY, МО) | M1 ≥ 110; доля лидов с ЭТП ≥ 40 % |
| 26.10–01.11 | № 9 (FTP ЕИС) — начало, № 11 (ручной просмотр, график), пилот № 6/7 в работе | M1 ≥ 125 |
| Ноябрь | оценка пилота (A/B), закрепление; пересмотр целей по контрольной выборке | M1 ≥ 125–145 к 01.12 |

- Профиль: принимать деловые и корпоративные мероприятия (п. 3) и консалтинг (п. 12)? Рекомендую: да для мероприятий с деловой/обучающей целью, ярус «ядро-общ»; консалтинг — отдельный ярус с меткой.

- Регистрации и ЭЦП: кто регистрирует МИСБ на РТС-тендер, B2B-Center, ЭТП ГПБ, Росэлторг, Сбербанк-АСТ, Фабрикант, SberB2B и заводит ящик закупок (п. 5).

- Платный пилот: один сервис на месяц до 10 тыс. ₽: Контур.Закупки / Тендерплан / Seldon (п. 6) или полный тариф TenderGuru (п. 7). Рекомендую п. 6 с A/B по уникальным лидам — по тарифам нужно сначала уточнить цену на сайтах (403 из облака).

- Релей: кто и когда добавляет сертификат Беларуси, POST для магазина МО и канал FTP ЕИС (п. 8, 9)?

- Ручные 15 минут в день на портал Газпрома и корпоративные порталы (п. 11) и 30 минут в неделю на контрольную выборку (п. 13): кто и когда.

- Бюджет: 10 000 ₽/мес достаточно для одного платного пилота; внешний аналитик (п. 14) требует отдельного решения.

# Приложение. Методика расчёта

- Ядро-открытый лид: лид с датой сбора D, срок подачи ≥ D, ярус «ядро» или «ядро-общ» по priority.py (fit v8, icp v2); среднее и медиана за 28.09–02.10 по коллекции leadsets (10 720 лидов на утро 03.10).

- Доля ядра среди открытых по источникам: 367 / 2 939 = 12,5 % — использована для перевода «открытых» в «ядро-открытые» (п. 1).

- Отсечённые: meta/collector-verdicts (3 230 записей), поиск формулировок мероприятий и консалтинга по заголовкам; открытость — по сроку на дату сбора.

- Источники без новых лидов: коллекция runs, запуски с 29.09 (34 запуска), сумма поля fresh по ключам; не читаются из облака — по progress/current и source-report.

- Все оценки прироста — диапазоны; пересечения между источниками учтены коэффициентом 20–30 %. Контрольная выборка (п. 13) заменит оценки измерениями.